**Informacja o stanie budżetu Gminy Jedlicze**

W 2007 roku uchwalono Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlicze na lata 2007 – 2013, który zawierał główne kierunki rozwoju, w tym: poprawa infrastruktury drogowej, sieci kanalizacji sanitarnej, poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych (m.in. szkół, przedszkoli, domów ludowych, remiz OSP) i takie zadania były realizowane w 2014 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania  | Plan | Wykonanie  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczew i Moderówka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Potok  | 2.156.597,03 | 1.894.251,18 |
|  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chlebna oraz w Jedliczu przy ul. Wierzbowej, ul. Zielonej i przy ul. Manierskiego – etap I  | 550.609,36 | 436.505,59 |
|  | Przebudowa drogi Nr G114712R na dł.2092 mb położonej w m. Jedlicze i Żarnowiec  | 472.265,94 | 471.965,92 |
|  | Budowa chodnika na ul. Stawiarskich w m. Jedlicze  | 33.148,62 | 33.148,62 |
|  | Budowa parkingu i ciągu komunikacyjnego na dz. Nr ewid.1140/3 i 2626 w m. Jedlicze  | 194.000,00 | 191.300,56 |
|  | Przebudowa ul. Stokrotki w Jedliczu na dł.310 mb.  | 252.785,96 | 252.785,96 |
|  | Wykupy gruntów  | 166.167,34 | 127.034,89 |
|  | Projekt „PSeAP-podkarpacki System e- administracji Publicznej  | 204.301,00 | 74.031,23 |
|  | Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Gminy w Jedliczu (ul. Rynek 5 i 6)  | 152.309,93 | 151.306,37 |
|  | Zakupy inwestycyjne (Urząd Gminy)  | 35.362,80 | 31.212,48 |
|  | Rozbudowa co. OSP Moderówka  | 6.768,87 | 6.768,87 |
|  | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – Szkoła Podstawowa w Długiem  | 32.757,77 | 32.757,77 |
|  | Modernizacja kuchni w budynku Samorządowego Przedszkola w Jedliczu | 198.095,68 | 198.095,68 |
|  | Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz zakup kompletnego węzła higienizacji aglomeracji osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków Jedliczu  | 618.850,00 | 17.369,02 |
|  | Budowa oświetlenia przy ul. Mickiewicza w Jedliczu  | 167.187,71 | 167.187,71 |
|  | Budowa świetlenia przy drodze powiatowejw Jaszczwi  | 98.938,02 | 81.806,21 |
|  | Przebudowa budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. Domu Ludowego w Piotrówce  | 352.242,14 | 352.242,14 |
|  | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa DL w Potoku  | 898.404,57 | 898.404,57 |
|  | Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Żarnowcu  | 101.848,12 |  90.166,39 |
|  | Wykonanie telewizji przemysłowej dla DL w Potoku  | 11.870,73 | 11.870,73 |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Domów Ludowych  | 10.516,50 | 10.516,50 |
|  | Wykonanie klimatyzacji w Sali rekreacyjnej GOSiR  | 12.870,50 |  12.792,00 |
|  | Wykonanie wielofunkcyjnego lodowiska sztucznie mrożonego etap I  | 1.125.232,46 |  866.745,28 |
|  | Zagospodarowanie terenu na działce Nr 827/24 w Dobieszynie  | 213.569,26 | 4.500,00 |
|  | Zakup zestawu barierek ochronnych, bieżni  | 19.170,00 | 19.166,57 |
|  | Budowa wiat przystankowych  | 15.000,00 | 11.756,00 |
|  | Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy  | 1.581.705,17 | 1.577.698,52 |
|  | Wykonanie chodnika przy szkole w Długiem  | 2.100,00 | 0,00 |
|  | Przebudowa dróg rolniczych w miejscowości Moderówka i Żarnowiec  | 82.500,00 | 82.432,76 |
|  | Wykonanie studzienki kanalizacji burzowej wraz z przyłączeniem na dz. Nr 1398 w Jedliczu  | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | Wykonanie chodnika przy hali GOSiR  | 30.000,00 | 0,00 |
|  | Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 1536 w Jedliczu  | 38.431,72 | 38.431,72 |
|  | Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Dobieszynie  | 71.568,43 | 71.568,43 |
|  | Przebudowa dr.wew.na działce Nr 2516/2,2515/1w Jedliczu  | 9.840,00 | 0,00 |
|  | Modernizacja uszkodzonego odcinka drogina działce nr 1196/2, i 1034 w Jedliczu  | 4.120,00 | 0,00 |
|  | Likwidacja osuwiska w Podniebylu  | 40.590,00 | 0,00 |
|  | Modernizacja budynku na ul. Kościuszki w Jedliczu  | 14.500,00 | 11.315,53 |
|  | Zakupy inwestycyjne OSP  | 33.034,80 | 33.034,80 |
|  | Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Długiem  | 121.460,00 | 115.090,00 |
|  | Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Piotrówce  | 120.878,00 | 58.872,99 |
|  | Przebudowa tarasu budynku samorządowego Przedszkola w Jedliczu  | 2.829,00 |  2.829,00 |
|  | Budowa oświetlenia drogowego w Jedliczu na działce nr 1888,1884,1885  | 89.938,75 | 9.009,03 |
|  | Budowa oświetlenia drogowego w Przysiółku Krzaki w Dobieszynie  |  158.271,41 | 156.644,69 |
|  | Budowa świetlenia drogowego w Jaszczwi przy drodze powiatowej  |  3.690,00 | 3.690,00 |
|  | Budowa oświetlenia drogowego w Długiem przy drodze powiatowej P.2413R  | 7.350,00 | 7.350,00 |
|  | Zagospodarowanie terenu wokół DL w Porębach  | 18.500,00 | 18.500,00 |
|  | Budowa miejsc postojowych przy DL w Potoku  | 35.282,38 | 35.282,38 |
|  | Wykonanie odwodnienia DL w Chlebnej  | 5.100,00 | 5.047,61 |
|  | Wykonanie systemu telewizji przemysłowej DL w Jaszczwi  | 13.244,64 | 13.244,64 |
|  | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - w ramach Szwajcarsko-Polskiego(realizacjado końca 2015)  | 1.486.374,07  | 213.807,34  |

**Budżet Gminy Jedlicze na dzień 31.10.2014 r. przedstawiał się następująco:**

* plan po stronie dochodów wynosił 43.345.188,17 - wykonanie 34.630.982,57, co stanowi 79,90% .
* plan po stronie wydatków wynosił 46.568.814,62 zł – wykonanie 32.934.916,50 zł , co stanowi 70,73 %

\*- dane na dzień 31.10.2014 r. wynikają ze sprawozdawczości budżetowej, gdyż takie są w posiadaniu Gminy, sprawozdania za miesiąc listopad wpłyną do 10 grudnia 2014r.

**Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.11.2014r.**

* stan środków na rachunkach bankowych Gminy Jedlicze wraz z jednostkami organizacyjnymi na dzień 30.11.2014 r. wynosił 1.346.260,25 zł w tym środki ZFŚS 220.807,81 zł

**Należności podatkowe i niepodatkowe na dzień 30.09.2014r.**

* należności podatkowe i niepodatkowe na dzień 30.09.2014r. wynosiły 4.790.259,56
( z tytułu alimentów - 634.551,54 zł, należności podatkowe – 2.781.610,24 zł w tym zaległości – 592.284,82 zł)

**Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - na dzień 30.11.2014 r. 12.005.592,12 zł**

* kredyt krótkoterminowy w banku PKO SA w wysokości 1.200.000,00 zł
* pożyczka w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie w wysokości 204.697,00 zł na zadania” Budowa oświetlenia w Przysiółku Krzaki w Dobieszynie” oraz „Przebudowa budynku oraz wewnętrznej instalacji c.o. DL w Piotrówce”
* pożyczka w WFOŚ i GW w Rzeszowie na zadania” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczew i Moderówka – 363.040,53 zł
* kredyt pod deficyt 2014 roku w BS w Bieczu – 500.000,00 zł
* kredyt pod deficyt 2013 r. w banku PKO SA- 1.073.303,72 zł
* kredyt pod deficyt roku 2012 w banku PKO SA – 3.510.002,72 zł
* kredyt pod deficyt roku 2011 BS w Rymanowie – 475.000,00 zł
* kredyt pod deficyt roku 2010 w banku PKO SA – 3.872.500,00 zł
* kredyt pod deficyt roku 2009 w banku PKO SA – 807.048,15 zł

**Obowiązujące pozwolenia na budowę na dzień 30.11.2014 r.:**

1. **Budowa wielofunkcyjnego lodowiska sztucznie mrożonego, budynek zaplecza wraz z wew. instalacją gazową i podlicznikową elektryczną, sztucznego oświetlenia, obiektu, ogrodzenia, elementów małej architektury wraz z utwardzeniem działki, wykonaniem przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego i teletechnicznego oraz montaż agregatu kompaktowego na dz.nr 1094, 1093/5, 1093/3 położonych w Jedliczu.**

*Projekt kompletny wraz z pozwoleniem na budowę; inwestycja w trakcie realizacji. Podpisana umowa z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 r.*

*Wykonawca firma HEFAL SERWIS S.A. z WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO.*

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczew i Moderówka.**

*Projekt kompletny wraz z pozwoleniem na budowę. Inwestycja częściowo zrealizowana; pozwolenie na budowę ważne do 11.11.2017 r.*

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chlebna oraz w Jedliczu przy ul. Wierzbowej, ul. Zielonej i przy ul. Manierskiego.**

*Projekt kompletny wraz z pozwoleniem na budowę; inwestycja częściowo zrealizowana; pozwolenie na budowę ważne do 2.09.2017 r.*

1. **Przebudowa tarasu przy budynku Samorządowego Przedszkola na działce nr 1365/36 położonej w Jedliczu.**

*Projekt kompletny wraz z pozwoleniem na budowę; inwestycja nie rozpoczęta; pozwolenie na budowę ważne do 27.06.2017 r.*

1. **Uzbrojenie domków jednorodzinnych w m. Dobieszyn**

*Projekt kompletny wraz z pozwoleniem na budowę; inwestycja częściowo zrealizowana; pozwolenie na budowę ważne 01.08.2017 roku.*

1. **Budowa oświetlenia w Jaszczwi**

*Projekt kompletny wraz z pozwoleniem na budowę; inwestycja częściowo zrealizowana; pozwolenie na budowę ważne do 2016 roku.*

1. **Wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Dobieszyn**

*Projekt kompletny wraz z pozwoleniem na budowę; inwestycja nie rozpoczęta; pozwolenie na budowę ważne do 01.08.2017 roku.*

1. **Likwidacja osuwiska zlokalizowanego w miejscowości Podniebyle na dz. nr 457/4 oraz odbudowa zniszczonego przez osuwisko drogi gminnej nr G114710R nr dz. 513/1 w km od 0+075 do 0+095.**

*Projekt kompletny wraz z pozwoleniem na budowę; inwestycja nie rozpoczęta; pozwolenie na budowę ważne do 14.11.2017 roku.*

**Złożone wnioski na dofinansowanie zadań wg stanu na dzień 30.11.2014r.**

1. **Przebudowa drogi nr G114712R położonej w miejscowości Jedlicze ul. Głowackiego 972 m.** Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój tzw. "Schetynówki".

*Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, znajduje się na głównej liście rankingowej (dofinasowanie w wysokości 50%, tj. ok. 250.000 zł). Realizacja zadania w 2015 roku.*

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlicze i Chlebna –** *Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej* - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

*Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, znajduje się na 41 pozycji listy rankingowej. Całkowita wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 6.619.943,80 zł. Wartość dofinansowania 2.200.304,00 zł. Realizacja zadania w 2015 roku.*

1. **Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz zakup kompletnego węzła higienizacji aglomeracji osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Jedliczu** – środki z Funduszu Spójności, wniosek został złożony w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*. Całkowita wartość projektu wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 584.600,00 zł. Wartość dofinansowania 496.910,00 zł. Wniosek oceniony pozytywnie. Realizacja zadania 30.06.2015 r.*
2. **Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru MOF Krosno**. Opracowanie dokumentacji strategicznej dla poszczególnych gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który posłuży do realizacji zadań w obszarze ochrony środowiska i redukcji zanieczyszczeń w nowej perspektywie unijnej 2014-2020.