|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania założone w umowie/decyzji o dofinansowanie  (kategorie kosztów) | | Wydatki przypisane zadaniom/celom określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym | | Wydatki od początku realizacji projektu | | % realizacji |
| ogółem | kwalifikowalne | ogółem | kwalifikowalne | 7 =(6/4)\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ZAKUP I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA | | 263 537,97 | 252 686,07 | 263 537,97 | 252 686,07 | 100,00 |
| ZAKUP/MODERNIZACJA I INSTALACJA SPRZĘTU | | 902 974,24 | 890 869,40 | 700 986,88 | 688 882,04 | 77,33 |
| BUDOWA PASYWNEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ | | 464 000,00 | 459 120,00 | 426 987,80 | 422 107,80 | 91,94 |
| STUDIUM WYKONALNOŚCI | | 20 740,00 | 20 740,00 | 20 740,00 | 20 740,00 | 100,00 |
| PROMOCJA PROJEKTU | | 20 000,00 | 14 816,22 | 8 953,58 | 3 769,80 | 25,44 |
| OGÓŁEM | | **1 671 252,21** | **1 638 231,69** | **1 421 206,23** | **1 388 185,71** | **84,74** |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU – część graficzna**

***STAN NA DZIEŃ 4 października 2010 r.***

\* - Narzędzia informacyjno-promocyjne zaplanowane do realizacji po zakończeniu wdrażania zadań kluczowych projektu.