###### UMOWA Nr ____/2017 (wzór)

W dniu _______________ 2017 roku w Klembowie pomiędzy:

Gminą Klembów – Zespołem Szkół w Klembowie z siedzibą w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 68, 05-205 Klembów posiadającym NIP: 125-13-33-656, reprezentowaną przez:

Dyrektora Zespołu Szkół w Klembowie– Pana Andrzeja Dariusza Olszewskiego,

przy kontrasygnacie Księgowej Centrum Usług Wspólnych – Pani Anny Ślesickiej,

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy  „WYKONAWCĄ”

### Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek: męskiej i damskiej w Szkole Podstawowej w Klembowie.

- ZAMAWIAJĄCY powierza wykonanie, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót polegających na:

1) Demontaż starych sanitariatów – 19 szt.

2) Skucie starej glazury, terakoty, wyburzenie ścian działowych – ok. 165 m²

3) Wytynkowanie ścian, wyrównanie posadzki – ok. 140 m²

4) Montaż stelaży WC typu „Geberit” lub równoważny – 8 szt.

5) Zabudowa stelaży WC typu „Geberit” lub równoważny – 11 m²

6) Ułożenie nowej glazury i terakoty – ok. 140 m²

7) Przeróbka ujęć ciepłej i zimnej wody oraz zasileń WC – 16 pkt przyłączeniowych

8) Demontaż stary grzejników – 4 szt.

9) Montaż nowych grzejników – 2 szt.

10) Biały montaż – 19 pkt przyłączeniowych

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w zakresie związanym z tym zamówieniem do wysokości 10% całkowitej wartości tego zamówienia.

- Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wyłącznie koszty wykonania robót (robocizna). Koszty dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia pokrywa Zamawiający.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie                     z zakresem wskazanym § 1 ust. 1 oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ________________ r.

§ 2

- Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

1) przystąpienie do odbioru Przedmiotu Umowy,

2) zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy,

- ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zapłaty zaliczki na poczet wykonania niniejszej Umowy.

- ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za mienie WYKONAWCY na terenie budowy.

§ 3

Do obowiązków WYKONAWCY należy:

- wykonanie i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z zakresem wskazanym w § 1 ust. 1 umowy oraz ze złożoną ofertą Wykonawcy oraz przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,

- wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

- bieżąca współpraca z ZAMAWIAJĄCYM i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

- utrzymanie porządku, przestrzeganie przypisów BHP, PPOŻ, stosowanie własnego wyposażenia ochronnego oraz stosowanie się w tym przedmiocie do poleceń ZAMAWIAJĄCEGO,

- sprawowanie kontroli nad mieniem własnym oraz materiałami wbudowanymi związanymi z prowadzonymi robotami do czasu końcowego odbioru robót,

- likwidacja tymczasowych urządzeń po zakończeniu robót, uporządkowanie i przekazanie terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót albo ich części bądź urządzeń i instalacji w toku realizacji robót – ich naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego lub wymiany na nowe,

- naprawa uszkodzeń, powstałych w toku realizacji robót, jeżeli powstałe uszkodzenia związane będą z realizacją robót.

§ 4

WYKONAWCA po zapoznaniu się z warunkami lokalnymi i dokumentacją   projektową, zapewnia, że:

- oferta WYKONAWCY stanowiąca integralną część niniejszej Umowy obejmuje pełen zakres robót niezbędny do należytego wykonania Przedmiotu Umowy,

- posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości sprzętowe i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać Przedmiot Umowy na warunkach określonych w umowie,

- zapoznał się z charakterystyką wykonywanych prac oraz czynnikami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wykonanie Przedmiotu Umowy,

- roboty będą prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa i na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie.

§ 5

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie  do

31.12.2017 r.

- Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 6

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli WYKONAWCA :

1) nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, chyba że nie przystąpienie do realizacji Przedmiotu Umowy wynikło           z winy ZAMAWIAJĄCEGO,

2) zaniechał realizacji Przedmiotu Umowy nieprzerwanie przez okres co najmniej       7 dni,

3) tak dalece opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w umówionym terminie.

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, o ile WYKONAWCA wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, niezgodnie z ustaleniami lub zaleceniami ZAMAWIAJĄCEGO i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania     i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie      z wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 7

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość zrealizowanego Przedmiotu Umowy wykonanego przez WYKONAWCĘ.

- Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- W odbiorze robót uczestniczą przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawiciele WYKONAWCY oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego (o ile zostaną ustanowieni). Strony nie przewidują dokonywania odbiorów częściowych wykonywanych robót.

- Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości do odbioru i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru zakończenia robót.

- O gotowości do odbioru końcowego WYKONAWCA jest zobowiązany zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie, a termin, o którym mowa w ust. 4 biegnie od dnia, w którym ZAMAWIAJĄCY potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie ZAMAWIAJĄCY wyznacza dzień i godzinę odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub usterek lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, sporządza się protokół, który będzie wskazywał stwierdzone wady i usterki, jak też terminy na ich usunięcie.

- Końcowy odbiór robót uznaje się za dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO w protokole odbioru końcowego, a w przypadku gdy uprzednio stwierdzono wady, usterki lub nie wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z Umowy – po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad i usterek Przedmiotu Umowy.

§ 9

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie: ………………………….. (słownie: ……………………………………………………………… zł brutto).

- Wynagrodzenie nie będzie podwyższone oraz waloryzowane. Strony nie przewidują dokonywania rozliczeń częściowych za częściowo wykonane roboty.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi fakturą  wystawioną za zakończony i odebrany Przedmiot Umowy w całości.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego.

- Faktura złożona w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, będzie płacona przelewem                 w terminie do 30 dni od daty złożenia danej faktury.

- Zapłata wynagrodzenia należnego WYKONAWCY dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją robót.

§ 10

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad termin określony § 5 ust. 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

  - za odstąpienie WYKONAWCY od umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO albo za odstąpienie ZAMAWIAJĄCEGO od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10 % wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w § 9  ust. 1.

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne:

  - za odstąpienie ZAMAWIAJĄCEGO od umowy z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY albo za odstąpienie WYKONAWCY od umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 10 % wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w § 9  ust. 1.

- Zapłata kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 nastąpi poprzez potrącenie ich z wynagrodzenia WYKONAWCY.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.

- ZAMAWIAJĄCY może usunąć w zastępstwie WYKONAWCY, na jego koszt i ryzyko wady i usterki nieusunięte w terminie określonym w protokole sporządzonym na okoliczność ich wystąpienia lub w protokole z przeprowadzonego na okoliczność ich wystąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO nie spowodowanego winą WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie należne z tytułu należytego wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Zamawiającego części Przedmiotu Umowy.

§ 11

Integralnym składnikiem Umowy jest: oferta WYKONAWCY.

§ 12

- Osobami upoważnionymi do realizacji obowiązków wynikających z umowy, do dokonywania odbiorów oraz podpisywania protokołów odbioru są:

- ze strony Zamawiającego - Pan Andrzej Dariusz Olszewski

- ze strony Wykonawcy – ________________________________

Zmiana ww. osób lub danych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony.

- O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy osobie trzeciej.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności  Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego oraz przepisy mające związek a realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY i dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO.

Załączniki:

- oferta WYKONAWCY.

##### ZAMAWIAJĄCY                                     			 WYKONAWCA